УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием собственников помещений

ТСЖ «Аристов ключ 8»

Протокол №______ от «___»____________2015г.

Председатель правления Д.М.Замятин

Подпись_________________

Дата «___»_______________2015г.

ПЛАН РАБОТ

ТСЖ «Аристов ключ 8» на 2015 год.

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Проведение работ по информированию жителей и собственников о текущей работе ТСЖ | В течении года |
| 2 | Контроль выполнения и предоставления работ обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями. | В течении года |
| 3 | Заключение договоров с обслуживающими организациями. | В течении года |
| 4 | Проведение заседания правления ТСЖ. | Ежемесячно |
| 5 | Проведение плановых собраний с собственниками и членами ТСЖ. | Два раза в год |
| 6 | Проведение внеочередных собрании с собственниками и членами ТСЖ. | По мере необходимости |
| 7 | Работа с органами власти, взаимодействие с другими ТСЖ и УК. | В течении года |
| 8 | Работа с персоналом. | Ежедневно |
| 9 | Формирование и утверждение смет. | По мере необходимости |
| 10 | Планирование работ на 2016 год | Октябрь - Декабрь |
| ФИНАНСОВЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Планирование и утверждение бюджета доходов и расходов ТСЖ. | Октябрь - Декабрь |
| 2 | Ведение и контроль расхода денежных средств согласно утвержденному бюджету на 2015год. | В течении года |
| 3 | Ведение бухгалтерии. | В течении года |
| 4 | Работа с должниками. | В течении года |
| 6 | Контроль финансовой деятельности ревизионной комиссией | Один раз в год |
| РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Проведение субботника. | Апрель - Май |
| 2 | Установка вазонов, озеленение территории. | Май - Июнь |
| 3 | Завоз песка в песочницу | Июнь |
| 4 | Посадка деревьев | Сентябрь |
| 5 | Перенос контейнерной площадки | Сентябрь |
| 6 | Поддержка надлежащего состояния подвальных помещений и технических этажей (при необходимости уборка). | В течение года |
| 7 | Размещение Ёлки, изготовление снежной горки. | Декабрь |
| ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 1 | Технический осмотр ИТП и насосной. | Ежедневно |
| 2 | Контроль за надлежащим состоянием инженерных систем здания. | Ежедневно |
| 3 | Подготовка инженерно-технических систем дома к весенне-летнему сезону. | Март |
| 4 | Поквартирный обход на проверку технического состояния внутриквартирного электрооборудования (места соединения электросчетчиков) | В течении года |
| 5 | Ежегодный плановый весенний осмотр МКД | Апрель |
| 6 | Прессовка магистрали системы отопления до входной задвижки. | Май |
| 8 | Завершение отопительного сезона | Май |
| 9 | Промывка системы отопления | Май - Июнь |
| 10 | Промывка теплообменников, прочистка фильтров | Июнь - Июль |
| 11 | Подготовка инженерно-технических систем дома к осенне-зимнему сезону | Июнь - Сентябрь |
| 12 | Ежегодный плановый осенний осмотр МКД | Сентябрь |
| 13 | Начало отопительного сезона | Сентябрь |
| 14 | Плановый технический осмотр внутриквартирных узлов учета | Ноябрь - декабрь |
| 15 | Работа по заявкам собственников | В течение года |
| РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ |
| 1 | Покраска бордюров | Май |
| 2 | Ремонт 4-го подъезда, покраска и перекладка плитки | Февраль-март |
| 3 | Ремонт входной группы 2-го подъезда (колонна) | Май - Август |
| 4 | Ремонт входных групп (перекладка кирпича) | Июнь - Август |
| 5 | Ремонт кровли 3 секции, промазка стыковочных швов кровельного ковра | Июнь - Август |
| 7 | Ремонт 2-го подъезда, покраска и перекладка плитки | Ноябрь - декабрь |
| 8 | Замена вышедших из строя светильников в местах общего пользования на новые с датчиками движения | В течение года |
| 9 | Отсыпка стоянки боем кирпича, газосиликатного блока и щебнем | Апрель - Сентябрь |

Правление ТСЖ «Аристов Ключ 8»