УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием собственников помещений

ТСН «Аристов ключ 8»

Протокол №______ от «___»____________2016г.

Председатель правления Д.М.Замятин

Подпись_________________

Дата «___»_______________2016г.

ПЛАН РАБОТ

ТСН «Аристов ключ 8» на 2016 год.

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Проведение работ по информированию жителей и собственников о текущей работе ТСЖ | В течении года |
| 2 | Контроль выполнения и предоставления работ обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями. | В течении года |
| 3 | Заключение договоров с обслуживающими организациями. | В течении года |
| 4 | Проведение заседания правления ТСН. | Ежемесячно |
| 5 | Проведение плановых собраний с собственниками и членами ТСН. | Два раза в год |
| 6 | Проведение внеочередных собрании с собственниками и членами ТСН. | По мере необходимости |
| 7 | Работа с органами власти, взаимодействие с другими ТСЖ и УК. | В течении года |
| 8 | Работа с персоналом. | Ежедневно |
| 9 | Формирование и утверждение смет. | По мере необходимости |
| 10 | Планирование работ на 2017 год | Октябрь - Декабрь |
| ФИНАНСОВЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Планирование и утверждение бюджета доходов и расходов ТСН. | Октябрь - Декабрь |
| 2 | Ведение и контроль расхода денежных средств согласно утвержденному бюджету на 2016 год. | В течении года |
| 3 | Ведение бухгалтерии. | В течении года |
| 4 | Работа с должниками. | В течении года |
| 6 | Контроль финансовой деятельности ревизионной комиссией | Один раз в год |
| РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Проведение субботника. | Апрель - Май |
| 2 | Установка вазонов, озеленение территории. | Май - Июнь |
| 3 | Завоз торфа | Май - Июнь |
| 4 | Завоз песка в песочницу | Сентябрь |
| 5 | Посадка деревьев | Сентябрь |
| 6 | Поддержка надлежащего состояния подвальных помещений и технических этажей (при необходимости уборка). | В течение года |
| 7 | Размещение Ёлки, изготовление снежной горки. | Декабрь |
| ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 1 | Технический осмотр ИТП и насосной. | Ежедневно |
| 2 | Контроль за надлежащим состоянием инженерных систем здания. | Ежедневно |
| 3 | Подготовка инженерно-технических систем дома к весенне-летнему сезону. | Март |
| 4 | Поквартирный обход на проверку технического состояния внутриквартирного электрооборудования (места соединения электросчетчиков) | В течении года |
| 5 | Ежегодный плановый весенний осмотр МКД | Апрель |
| 6 | Прессовка магистрали системы отопления до входной задвижки. | Май |
| 7 | Завершение отопительного сезона | Май |
| 8 | Промывка системы отопления | Май - Июнь |
| 9 | Прочистка фильтров | Июнь - Июль |
| 10 | Подготовка инженерно-технических систем дома к осенне-зимнему сезону | Июнь - Сентябрь |
| 11 | Ежегодный плановый осенний осмотр МКД | Сентябрь |
| 12 | Начало отопительного сезона | Сентябрь |
| 13 | Плановый технический осмотр внутриквартирных узлов учета | Ноябрь - декабрь |
| 14 | Работа по заявкам собственников | В течение года |
| РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ |
| 1 | Покраска бордюров | Май |
| 2 | Ремонт 1-го подъезда, покраска и перекладка плитки | Август - Сентябрь |
| 3 | Ремонт 3-го подъезда, покраска и перекладка плитки | Октябрь - Ноябрь |
| 4 | Замена вышедших из строя светильников в местах общего пользования на новые с датчиками движения | В течение года |
| 5 | Ремонт стояков ГВС 1-го подъезда | Май - Июнь |
| 6 | Ремонт системы водопровода ГВС, ХВС и отопления. | Май - Сентябрь |
| 7 | Отсыпка стоянки боем кирпича, газосиликатного блока и щебнем | Апрель - Сентябрь |
| РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |
| 1 | Ремонт входных групп | Май - Октябрь |
| 2 | Ремонт цоколя фасада здания | Май - Октябрь |

Правление ТСН «Аристов Ключ 8»